Vivlio — Documento de Handoff

Este documento é o guia para o grupo que vai assumir o Vivlio na N2. Ele cobre como subir o sistema do zero, o que foi entregue, o que ficou de fora, onde estão as partes frágeis e onde encontrar cada coisa no código. O relatório de débitos técnicos é complementar a este documento.

1. Visão geral do sistema

O Vivlio é uma plataforma de troca de livros usados baseada em créditos: doar 1 livro gera 1 crédito, e 1 crédito permite resgatar 1 livro do acervo. A regra de negócio crítica é que ninguém resgata sem ter pelo menos 1 crédito ativo, e essa validação existe no backend (não só na tela).

Camada

Tecnologia

Backend

Java 17 + Spring Boot 3.3.5 (Web, Data JPA, Security, Validation) + JJWT

Frontend

React 19 + Vite 8 + React Router 7 + Axios

Banco

PostgreSQL 16 (via Docker Compose); H2 em memória apenas nos testes

Repositório

Monorepo: pastas backend/ e frontend/; branch de integração é a develop

2. Como rodar o projeto do zero

2.1 Pré-requisitos

JDK 17 ou superior (o projeto usa o Maven Wrapper, não é preciso instalar o Maven).

Node.js 20.19+ ou 22.12+ (exigência do Vite 8) e npm.

Docker e Docker Compose, para subir o PostgreSQL.

2.2 Banco de dados

Na pasta backend/, suba o PostgreSQL:

cd backend

docker compose up -d

O container sobe como vivlio-postgres na porta 5432, com banco, usuário e senha "vivlio", e healthcheck configurado. As tabelas são criadas automaticamente pelo Hibernate na primeira execução do backend — não há script SQL nem dados de exemplo.

2.3 Backend

cd backend

./mvnw spring-boot:run          # Linux/macOS

mvnw.cmd spring-boot:run        # Windows

A API sobe em http://localhost:8080. Para rodar os testes (usam H2, não precisam do Docker):

./mvnw test

2.4 Frontend

cd frontend

cp .env.example .env

npm install

npm run dev

A aplicação sobe em http://localhost:5173 e consome a API pela variável VITE_API_URL.

2.5 Variáveis de ambiente

Todas têm valor padrão de desenvolvimento, então o sistema sobe sem configurar nada. Para outros ambientes, sobrescreva:

Variável

Padrão

Observação

DB_URL

jdbc:postgresql://localhost:5432/vivlio

Conexão do backend

DB_USERNAME / DB_PASSWORD

vivlio / vivlio

Iguais aos do docker-compose

JPA_DDL_AUTO

update

Ver ponto de atenção 5.1

JWT_SECRET

chave fixa de desenvolvimento

Trocar obrigatoriamente fora do local

JWT_EXPIRACAO_MS

86400000 (24h)

Validade do token

SERVER_PORT

8080

Porta da API

VITE_API_URL

http://localhost:8080

Frontend (arquivo .env)

Existe também o perfil application-local.properties, que só troca as credenciais do banco para postgres/postgres (útil para quem usa um PostgreSQL instalado na máquina, em vez do Docker). Ative com --spring.profiles.active=local.

2.6 Primeiro teste de ponta a ponta

O banco sobe vazio, então o acervo aparece sem livros e não é possível resgatar nada de cara. O caminho para validar a instalação é: cadastrar um usuário, doar um livro (ganha 1 crédito), cadastrar um segundo usuário, doar outro livro e então resgatar. A coleção backend/postman/Vivlio.postman_collection.json cobre esses cenários pela API, incluindo os casos de erro.

3. O que está pronto (entregue na N1)

RF

Funcionalidade

Situação

RF01

Gestão de Contas

Cadastro, login com JWT e perfil (/api/usuarios/me). Telas de Login, Cadastro e Perfil. Senha com BCrypt.

RF02

Cadastro de Doação

POST /api/livros com título, autor e gênero validados. Tela de Doação.

RF03

Carteira de Créditos

+1 crédito na doação e -1 no resgate, com registro em transacoes_credito. Saldo exibido no Perfil.

RF04

Resgate de Livros

POST /api/resgates com a RN crítica validada no backend, transação atômica e lock pessimista contra concorrência.

RF05

Catálogo Público

GET /api/livros público, com busca por título/autor e filtro por gênero. Tela de Acervo.

Testes automatizados existentes: suíte JUnit no backend cobrindo autenticação, listagem, doação, resgate e um teste específico de resgate concorrente. Rodam com ./mvnw test.

4. O que não está pronto

Item

Escopo

O que falta

RF06 — Avaliação de Conservação

N2

Nota inteira de 1 a 5 no cadastro do livro, exibida no card. Exige nova coluna estado_conservacao em livros, validação no backend (rejeitar 0 ou 6 com 400) e componente de estrelas no frontend.

RF07 — Clubes de Leitura

N3

Nada implementado. Exige novas tabelas de clubes e participantes, além de telas próprias.

Migrações de banco

—

Não há Flyway/Liquibase; o schema é gerado pelo Hibernate.

Pipeline de CI

—

Não existe .github/workflows; lint e testes rodam apenas localmente.

Testes de frontend

—

Nenhum framework de teste instalado no frontend.

Extrato de créditos

—

As transações são gravadas, mas não há endpoint nem tela para consultá-las.

5. Pontos de atenção

Nada no sistema é mock: o frontend conversa com a API real e a API grava no PostgreSQL. Os pontos abaixo são os lugares frágeis que merecem cuidado antes de mexer.

5.1 Schema gerado por ddl-auto=update

O Hibernate cria e altera as tabelas sozinho. Ele adiciona colunas novas, mas não remove nem altera as existentes, e não há histórico de versões. Como a N2 exige a coluna de avaliação, o recomendado é adotar Flyway com um baseline do schema atual antes de qualquer mudança estrutural.

5.2 Segredo JWT com valor padrão no repositório

A chave de assinatura tem um fallback fixo em application.properties. Serve para desenvolvimento, mas qualquer ambiente exposto precisa definir JWT_SECRET. O token vale 24 horas, fica em localStorage e não há revogação: o logout só apaga o token no navegador.

5.3 Saldo de créditos existe em dois lugares

O valor corrente fica em usuarios.saldo_creditos e o histórico em transacoes_credito. Quem alterar saldo fora do CreditoService vai criar divergência silenciosa na regra crítica. Toda operação de crédito deve passar por CreditoService.creditar() ou debitar().

5.4 Concorrência no resgate depende de lock pessimista

ResgateService usa PESSIMISTIC_WRITE ao buscar usuário e livro (buscarParaAtualizarSaldo e buscarParaResgate). É o que impede saldo negativo e resgate duplicado, e é coberto pelo ResgateConcorrenteTest. Se refatorar o resgate, mantenha os locks e rode esse teste.

5.5 Gênero não é validado contra lista fixa

O frontend oferece um select com a lista de frontend/src/constants/generos.js, mas o backend aceita qualquer texto não vazio. Uma requisição direta à API pode gravar um gênero fora da lista e ele não aparecerá no filtro da tela.

5.6 Listagem do acervo sem paginação

GET /api/livros devolve todos os livros disponíveis de uma vez, com busca por LIKE sem índice. Funciona no volume atual, mas é o primeiro gargalo do RNF05 (resposta abaixo de 500ms) conforme o acervo crescer.

5.7 Usuário pode resgatar o próprio livro doado

Não há regra impedindo isso. A operação é neutra em créditos (+1 na doação, -1 no resgate), mas se a N2 considerar isso um comportamento indevido, a validação precisa ser adicionada no ResgateService.

5.8 CORS restrito a localhost

A configuração em SecurityConfig libera apenas origens http://localhost:*. Ao publicar o frontend em outro domínio, é preciso incluir essa origem, senão as chamadas são bloqueadas pelo navegador.

6. Onde encontrar as coisas

O backend é organizado por domínio (auth, usuario, livro, credito, resgate, shared, config), cada um com entity, repository, service, controller e dto.

O que você procura

Onde está

Regra dos créditos (+1 / -1) e bloqueio sem saldo

backend/.../credito/service/CreditoService.java

Fluxo do resgate e RN crítica

backend/.../resgate/service/ResgateService.java

Fluxo da doação

backend/.../livro/service/LivroService.java

Login, registro e hash de senha

backend/.../auth/service/AuthService.java

Geração e leitura do token JWT

backend/.../auth/service/JwtService.java

Quem lê o token a cada requisição

backend/.../auth/security/JwtAuthenticationFilter.java

Rotas públicas x protegidas e CORS

backend/.../config/SecurityConfig.java

Tratamento de erros da API

backend/.../shared/exception/ApiExceptionHandler.java

Consultas e locks de banco

backend/.../livro/repository/LivroRepository.java e usuario/repository/UsuarioRepository.java

Configuração e variáveis

backend/src/main/resources/application.properties

Testes automatizados

backend/src/test/java/br/com/vivlio/

Rotas do frontend

frontend/src/App.jsx

Sessão, login e saldo em memória

frontend/src/context/AuthProvider.jsx

Cliente HTTP, token e tratamento de 401

frontend/src/services/api.js

Telas

frontend/src/pages/ (Login, Cadastro, Acervo, Doacao, Perfil, NaoEncontrada)

Proteção de rota

frontend/src/components/RotaProtegida.jsx

6.1 Endpoints da API

Método e rota

Acesso

Função

POST /api/auth/registrar

Público

Cria conta (saldo inicia em 0) e devolve token

POST /api/auth/login

Público

Autentica e devolve token

GET /api/usuarios/me

Token

Perfil e saldo do usuário logado

GET /api/livros

Público

Lista o acervo disponível (params: busca, genero)

POST /api/livros

Token

Doa um livro e credita +1

POST /api/resgates

Token

Resgata um livro e debita 1 crédito

7. Sugestão de por onde começar

Subir o ambiente pelo passo 2 e validar o fluxo doar → resgatar usando a coleção do Postman.

Rodar ./mvnw test para confirmar que a suíte passa na máquina de vocês.

Ler CreditoService e ResgateService — é onde está a regra que não pode quebrar.

Adotar Flyway com baseline do schema atual antes de criar a coluna de avaliação do RF06.

Só então implementar o RF06, aproveitando que o formulário de doação e o card do acervo já existem.

Documentos complementares

README.md — visão geral, escopo e equipe.

CONTRIBUTING.md — fluxo de branches, padrão de commits e regras de Pull Request.

Docs/Documento de Especificação de Requisitos e DoR.docx — RFs, RNFs, histórias e critérios de aceitação.

Docs/Plano_de_Testes_Sebo_Comunitario.pdf — casos de teste (TC01 a TC13).

Docs/Vivlio - Debitos Tecnicos.docx — os cinco débitos técnicos priorizados.

backend/postman/Vivlio.postman_collection.json — coleção pronta de requisições da API.